| 주차 | 5월1주차 | 기간 | 20.05.04 ~ 20.05.10 | 지도교수 | (서명) 장지웅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | - 캐릭터 모델 텍스처 제작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

지난 주 작업한 하이폴리곤 데이터를 기반으로 텍스처를 제작하였습니다.

현재 모델의 내부에 있는 몸체와 겉의 장비에 간섭이 생기는 부분이 있어 이번 주에 수정할 예정입니다.

| 문제점 정리 | 베이스 몸체와 장비 간의 간섭 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 장비의 위치 조절 또는 크기 조절 |  |  |
| 다음주차 | 5월 2주차 | 다음기간 | 2020.05.11 ~ 2020.05.17 |
| 다음주 할일 | - 캐릭터 간섭문제 해결 - 내부 베이스 몸체 텍스처 - 맵의 디테일 업그레이드 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |