2020년 02월 20일

작업된 목록

1월 제작

**황무지 배경의 맵 제작**

맵 텍스처 9종 제작

1. 모래바닥(자갈 없음)

2. 모랫바닥(자갈 있음)

3. 모랫바닥 어두움(자갈 있음)

4. 진 흙 바닥(자갈 거의 없음)

5. 자갈 밭(자갈 많음)

6. 자갈 밭 어두움(자갈 많음)

7. 돌 밭

8. 돌 밭 어두움

9. 절벽

**맵 프롭 제작**

돌 4종류

돌산 3종류

건물 1개

게이트 1개

2월 제작

**캐릭터 모델링**

얼굴 제외 모델링 부분적 완료(리깅/텍스처는 추후 일정을 다시 잡아 작업)

---------------------작업 완료 목록------------------------------------

로우폴리 프롭을 이용한 맵 제작 –> 2월 24일 재재발표 이후 1주 간 진행할 단기 일정

**3월 제작**

무기 모델링 7종

캐릭터 모델링

얼굴리깅/감정표현 애니메이션(3~5월)

**4월 제작**

포탑 모델링 3종

자동차 모델링

캐릭터 모델링

**5월 제작**

맵 제작 -> 원시림 분위기

나무 6종 / 풀 3종 / 중형식물 3종(나무보다 작은 식물) / 판자 건물







